서비스 기획서

MajorLink

전공 기반 대학생 협업 플랫폼

| 프로젝트명 | MajorLink | 작성일 | 2026년 5월 |
| --- | --- | --- | --- |
| 버전 | v1.0 (MVP) | 단계 | MVP 기획 & 개발 단계 |
| 팀 구성 | 컴공, 디자인, 경영/기획, 미디어/홍보, 통계/데이터 계열 | 목표 출시 | 2026년 7월 (10주 개발) |

# 목  차

# 1. 기획 배경 & 문제 정의

## 1.1 현황 분석

대학생들은 공모전, 캡스톤디자인, 졸업작품 등 다양한 프로젝트 기회를 갖고 있습니다. 그러나 실제로 팀을 꾸리고 프로젝트를 완성하는 과정에서 다음과 같은 구조적인 문제를 반복적으로 경험합니다.

### 핵심 문제 5가지

| 문제 | 현상 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| ① 팀원 모집의 어려움 | 에브리타임 게시글·카카오톡 오픈채팅에 의존 | 평균 팀원 모집 기간 3주 이상 소요 |
| ② 전공 간 연결 부재 | 같은 전공끼리만 팀을 구성하는 경향 | 서비스 품질 저하, 취업 포트폴리오 한계 |
| ③ 지원자 역량 확인 어려움 | 자기소개 텍스트만으로 팀원 판단 | 잘못된 팀 구성으로 프로젝트 실패 |
| ④ 프로젝트 관리 부족 | 역할 분담 불명확, 진행 상황 공유 없음 | 전체 프로젝트의 40% 이상 중도 포기 |
| ⑤ 포트폴리오 정리 어려움 | 프로젝트 완료 후 경험 정리 미흡 | 60% 이상이 포트폴리오로 활용 못 함 |

## 1.2 서비스 기회

위 5가지 문제를 해결하는 통합 플랫폼은 현재 존재하지 않습니다. 에브리타임은 커뮤니티에 특화되어 있고, LinkedIn은 직장인 위주이며, 크몽·사람인은 의뢰·거래 중심입니다. 대학생의 전공 협업 프로젝트를 팀빌딩부터 포트폴리오까지 하나의 흐름으로 지원하는 플랫폼은 명확한 시장 공백입니다.

# 2. 서비스 소개

## 2.1 서비스 정의

MajorLink는 전공이 다른 대학생들이 팀원을 찾고, 프로젝트를 관리하며, 완성된 결과물을 포트폴리오로 남길 수 있도록 돕는 전공 기반 협업 플랫폼입니다.

## 2.2 핵심 사용자 (페르소나)

| 구분 | 팀장 페르소나 | 팀원 페르소나 |
| --- | --- | --- |
| 대표 유형 | 컴퓨터공학과 3학년 김민준 | 시각디자인학과 2학년 이수민 |
| 핵심 니즈 | 공모전 팀을 꾸리고 싶지만 디자이너·기획자를 찾을 수가 없다 | 포트폴리오가 될 프로젝트에 참여하고 싶지만 팀을 찾는 방법을 모른다 |
| 주요 고통 | 지원자 역량을 판단할 기준이 없어 선발이 어렵다 | 내 전공과 맞는 프로젝트를 탐색하는 창구가 없다 |
| 기대 결과 | 매칭 점수로 객관적으로 비교해 빠르게 팀 구성 완료 | 전공 맞는 프로젝트 참여 후 포트폴리오 자동 생성 |

## 2.3 서비스 전체 흐름

| 단계 | 행위 | 주요 기능 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 회원가입 & 프로필 등록 | 학교·전공·희망 역할·기술 스택·참여 기간·포트폴리오 링크 등록 |
| 2단계 | 프로젝트 모집글 작성 | 팀장이 목표·기간·모집 역할·필요 기술·마감일 입력 |
| 3단계 | 지원 & 매칭 점수 산출 | 팀원 지원 후 역할·기술·기간·관심 분야 기반 100점 자동 산출 |
| 4단계 | 승인 & 팀 구성 | 팀장이 지원자 목록·매칭 점수 비교 후 승인/거절 |
| 5단계 | 프로젝트 진행 관리 | 할 일 등록·담당자 배정·마감일·진행 상태 관리 |
| 6단계 | 포트폴리오 자동 생성 | 완료 후 역할·기여도·기술·GitHub·배포 링크가 자동으로 정리 |

# 3. 핵심 기능 — MVP 6가지

## 3.1 기능 개요

| 기능 ID | 기능명 | 핵심 목적 | 해결하는 문제 |
| --- | --- | --- | --- |
| F01 | 학생 프로필 등록 | 지원자 역량 정보 구조화 | ③ 지원자 역량 확인 어려움 |
| F02 | 프로젝트 모집글 등록 | 명확한 모집 조건 제시 | ① 팀원 모집의 어려움 |
| F03 | 팀 지원 & 승인 관리 | 체계적인 지원·선발 프로세스 | ① ③ 팀원 모집·역량 확인 |
| F04 | 역할 기반 매칭 점수 | 객관적 지원자 비교 기준 제공 | ③ 지원자 역량 확인 어려움 |
| F05 | 프로젝트 진행 관리 | 팀 내 역할·일정 가시화 | ④ 프로젝트 관리 부족 |
| F06 | 포트폴리오 자동 생성 | 프로젝트 경험 자동 정리 | ⑤ 포트폴리오 정리 어려움 |

## 3.2 매칭 점수 산출 방식

역할 기반 매칭 점수는 MajorLink의 핵심 차별화 기능입니다. 지원자의 프로필과 모집글 요구사항을 비교해 100점 만점으로 자동 산출합니다.

| 평가 항목 | 가중치 | 산출 방법 |
| --- | --- | --- |
| 역할 일치도 | 30점 | 희망 역할 vs. 모집 역할 일치 여부 |
| 기술 스택 일치도 | 25점 | 보유 기술 vs. 필요 기술 중복 비율 |
| 참여 가능 기간 | 20점 | 프로젝트 기간과 참여 가능 기간 겹침 |
| 관심 분야 일치 | 15점 | 프로젝트 카테고리 vs. 관심 분야 일치 |
| 포트폴리오 보유 | 10점 | 포트폴리오 링크 등록 여부 |

# 4. 기술 설계

## 4.1 기술 스택

| 구분 | 기술 | 선택 이유 |
| --- | --- | --- |
| 프론트엔드 | React / Next.js / TypeScript / Tailwind CSS / React Query | SSR로 SEO 확보, 타입 안전성, 빠른 UI 개발 |
| 백엔드 | Spring Boot / Spring Security + JWT / JPA + MySQL / Swagger | 검증된 보안 프레임워크, ORM으로 빠른 개발, API 자동 문서화 |
| 배포 (프론트) | Vercel | GitHub 연동 자동 배포, Next.js 최적화 |
| 배포 (백엔드) | AWS EC2 / RDS (MySQL) / S3 / CloudFront | 안정적인 클라우드 인프라, 프리티어 12개월 활용 |
| 협업 도구 | Figma / Notion / GitHub / Discord | 전공별 협업 최적화 툴셋 |

## 4.2 DB 설계 (주요 테이블)

| 테이블 | 주요 컬럼 | 연관 관계 |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, password, created_at | 1:1 profiles |
| profiles | user_id, school, major, role, skills, period, portfolio_url | FK: users.id |
| projects | id, leader_id, title, goal, period, roles, skills, deadline | FK: users.id (leader) |
| applications | id, project_id, applicant_id, role, match_score, status | FK: projects.id, users.id |
| tasks | id, project_id, title, assignee_id, due_date, status | FK: projects.id, users.id |
| portfolios | id, project_id, user_id, role, contribution, skills, links | FK: projects.id, users.id |

# 5. 팀 구성 & 개발 일정

## 5.1 협업 학과 구성

MajorLink는 다양한 전공이 함께할수록 완성도가 높아지는 전공 융합형 프로젝트입니다.

| 구분 | 학과 계열 | 주요 역할 | 인원 |
| --- | --- | --- | --- |
| 필수 | 컴퓨터공학과 / 소프트웨어학과 | 백엔드·프론트엔드 개발, DB 설계, 서버 배포 | 2~4명 |
| 필수 | 디자인학과 / 시각디자인 / UX디자인 | UI/UX 설계, 브랜딩, Figma 화면 설계 | 1~2명 |
| 필수 | 경영학과 / 창업학과 / 기획 계열 | 서비스 기획, 시장 조사, 수익 모델, 발표 구성 | 1명 |
| 권장 | 미디어커뮤니케이션 / 광고홍보학과 | SNS 홍보, 서비스 소개 영상, 발표 대본 | 1명 |
| 권장 | 통계학과 / 데이터사이언스 / 산업공학 | 매칭 점수 가중치 설계, 설문 분석, 데이터 분석 | 1명 |

## 5.2 개발 일정 (총 10주)

| 주차 | 기간 | 주요 작업 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~2주차 | 5/4 ~ 5/17 | 기획 확정, ERD 설계, API 명세, Figma 와이어프레임 | 전체 |
| 3~5주차 | 5/18 ~ 6/7 | 회원가입·로그인·프로필·모집글·지원하기 기본 기능 개발 | 컴공·디자인 |
| 6~7주차 | 6/8 ~ 6/21 | 매칭 점수·승인/거절·팀원 등록·프로젝트 관리 기능 개발 | 컴공·통계 |
| 8~9주차 | 6/22 ~ 7/5 | 포트폴리오 자동 생성·완료 처리·기여 입력 기능 개발 | 컴공·디자인 |
| 10주차 | 7/6 ~ 7/10 | 반응형·버그 수정·더미 데이터·배포·발표 자료 최종 제작 | 전체 |

# 6. 수익 모델 & 기대 효과

## 6.1 수익 모델

| 모델 | 내용 | 가격 | 런칭 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프리미엄 포트폴리오 | PDF 다운로드, 고급 템플릿, 개인 URL, 기여도 리포트 | 월 2,900~4,900원 | MVP +3개월 |
| 모집글 홍보 등록 | 상단 노출, 추천 프로젝트 등록, 마감 임박 강조 | 3,000~10,000원 | MVP +3개월 |
| B2B 학교·학과 | 캡스톤디자인·졸업작품 팀 관리, 학생 포트폴리오 아카이브 | 연간 협의 | 2026 Q4 파일럿 |

## 6.2 KPI (MVP 출시 3개월 목표)

| KPI 항목 | 목표 | 측정 방법 |
| --- | --- | --- |
| DAU (일일 활성 사용자) | 300명+ | Google Analytics 일별 세션 |
| 누적 가입자 수 | 1,000명+ | Admin 대시보드 users 테이블 카운트 |
| 프로젝트 등록 수 | 150건+ | 월 50건 신규 등록 |
| 팀 매칭 성공률 | 60%+ | 지원 후 합류 비율 |
| 프로젝트 완료율 | 40%+ | 등록 프로젝트 완료 비율 |

# 7. 리스크 & 대응 방안

| # | 리스크 | 내용 | 대응 방안 | 심각도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 사용자 모집 부진 | 초기 가입자 확보 속도 저하 | 동아리·학생회 협력, SNS 바이럴 이벤트 | 높음 |
| 2 | 팀원 이탈·무응답 | 지원 후 연락 두절 및 팀 해체 | 미응답 알림 자동화, 책임도 평가 시스템 | 중간 |
| 3 | 매칭 점수 정확도 | 알고리즘이 실제 역량과 괴리 | 사용자 피드백 기반 가중치 A/B 테스트 | 중간 |
| 4 | 보안·개인정보 | 사용자 정보 유출 및 계정 보안 위협 | JWT+Security·HTTPS·정기 보안 점검 | 높음 |
| 5 | Scope Creep | 기능 추가로 일정 지연 | MVP 6가지 고정, 추가 기능 Phase 2 이관 | 중간 |

본 기획서는 MajorLink MVP 개발 단계의 기획 문서입니다. 서비스 출시 후 사용자 피드백을 반영해 지속적으로 업데이트됩니다.

작성일: 2026년 5월  |  버전: v1.0  |  작성팀: MajorLink Team